软件开发综合实训项目计划书

项目名称：基于大模型的运输方案比价与优化智能体

所属赛道： ☑ 工艺场景赛道 □ 通用场景赛道

赛题编号/名称：运输方案比价与优化智能体

指导教师： 郭芬，杜卿

项目周期： 2026年5月6日 — 2026年6月15日（共6周）

- 项目团队信息

| 学号 | 姓名 | 专业班级 | 角色（如：项目经理、前端开发、 AI算法、测试等） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目背景与目标 (对应PPT: 赛题理解)

- 业务背景：在物流运输行业中，企业面临承运商报价分散、比价流程繁琐、人工核算运费效率低下等问题。不同承运商（如V444_0至V444_9等9家承运商）的费率表包含不同路线、重量区间、运输方式（空运AIR/陆运GROUND）和服务级别（DTD/DTP）的报价规则，人工比价需要逐一查询计算，效率极低且容易出错。

- 项目目标：开发一款运输方案比价与优化智能体，实现以下核心目标：(1)支持用户输入订单核心信息（货物总重量、起运港代码、目的港代码、最大运输天数），自动匹配承运商费率表中路线匹配、重量符合区间要求的可用运输方案；(2)按照行业运输计费规则（基于费率Rate和最低费用Min_Cost），准确计算每个可用方案的总运输成本；(3)生成清晰的比价结果，根据用户的时效要求，自动推荐成本最低的最优运输方案。

- 项目范围与核心功能

- 系统边界：本系统基于提供的承运商费率表（FreightRates.csv，包含1540条报价记录）进行比价计算。输入为用户手动填写的订单信息（货物总重量、起运港代码、目的港代码、可选最大运输天数）；输出为标准化格式的比价结果简报。系统不涉及实际物流系统对接、不处理实时物流跟踪、不支持语音输入。

- 核心功能列表：用清单形式列出计划实现的主要功能模块。

- 功能点1：订单信息录入（支持用户输入货物总重量、起运港代码、目的港代码，可选输入最大运输天数）

- 功能点2：承运商方案匹配（根据输入的订单信息，从承运商费率表中筛选路线匹配、重量符合区间要求的可用运输方案）

- 功能点3：运输成本计算（按照行业计费规则，基于费率Rate和最低费用Min_Cost，准确计算每个可用方案的总运输成本）

- 功能点4：最优方案推荐（根据用户时效要求，筛选满足条件的方案，推荐成本最低的最优运输方案）

- 技术选型与实施方案 (对应PPT: 基线AI实现、功能增强)

- 整体技术架构图：[前端Vue.js 3] → [FastAPI后端API] → [业务逻辑层：方案筛选引擎 + 运费计算引擎 + AI推荐引擎] → [数据层：SQLite(CSV导入)]。前端负责用户交互和结果展示，后端处理业务逻辑和API路由，业务逻辑层负责核心比价计算，数据层存储费率数据。

- 技术栈：

- 前端：Vue.js 3 + Element Plus，用于构建交互式比价界面和结果展示页面

- 后端：Python FastAPI，提供RESTful API接口，处理订单解析、报价匹配、费用计算等业务逻辑

- AI核心：调用大赛提供的Qwen2.5-32B-Instruct API，用于理解用户订单需求、解析费率规则、生成比价分析报告和推荐理由。由于本赛题的计费规则相对明确（基于重量区间和费率计算），可结合规则引擎确保计算准确性，AI主要用于自然语言理解和结果解读。

- 数据存储：SQLite + CSV数据源，承运商费率数据来源于FreightRates.csv（1540条记录，涵盖9家承运商、10个起运港、2种运输方式、2种服务级别），系统将数据加载至SQLite进行高效查询。

- 工具调用：集成运费计算工具（根据重量、费率Rate、最低费用Min_Cost计算总成本）、方案筛选工具（根据起运港、目的港、重量区间筛选匹配方案）、时效过滤工具（根据最大运输天数筛选满足时效要求的方案）

- AI赋能方案：详细阐述如何运用AI（大模型）解决核心问题。这是重点。

- 基线方案：设计结构化提示词模板，将用户订单信息（重量、起运港、目的港、时效要求）和筛选后的承运商方案作为输入，引导大模型完成运费核算和方案推荐。采用角色设定（物流运输专家）+任务描述+输出格式约束的提示词结构。

- 增强方案：1）Few-shot示例：提供典型订单-报价-推荐的示例对，提升模型理解准确性；2）Chain-of-Thought：引导模型分步推理（筛选匹配方案→计算各方案成本→过滤时效→对比方案→生成推荐）；3）规则引擎校验：对运费计算结果使用公式Cost = max(Min_Cost, Rate * Weight)进行校验，确保计算准确；4）输出格式标准化：确保比价结果符合标准化简报格式要求。

- 项目里程碑与交付计划 (严格对应PPT6周安排)

| 阶段 | 时间区间 | 核心任务 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 05-06 ~ 05-12 | 赛题理解、原型设计 | 《需求分析说明书》、前端原型 | 全体成员 |
| 第2周 | 05-13 ~ 05-19 | 基线AI实现、前后端联调 | 《基线评测报告》、可运行演示系统 | 全体成员 |
| 第3周 | 05-20 ~ 05-26 | 功能增强与优化 | 《优化对比报告》、增强版系统 | 全体成员 |
| 第4周 | 05-27 ~ 06-02 | 系统测试与评测 | 《测试报告》、稳定版系统 | 全体成员 |
| 第5周 | 06-03 ~ 06-09 | BadCase分析与迭代优化 | 《优化报告》、优化后系统 | 全体成员 |
| 第6周 | 06-10 ~ 06-15 | 完整交付、答辩准备 | 最终系统、演示视频、答辩PPT、《实训报告》 | 全体成员 |

- 风险评估与应对策略

- 技术风险：大模型输出不稳定，运输方案推荐结果可能存在格式错误或逻辑不合理；报价解析准确率受输入数据质量影响。

- 数据风险：承运商报价数据样本不足，难以覆盖所有运输场景；测试数据集构建耗时较长。

- 协作风险：前后端接口对接可能出现延迟；AI模型调优可能超出预期时间。

- 应对策略：1）技术风险：采用Few-shot和CoT技术提升输出稳定性，设计输出格式校验机制，对关键计算结合规则引擎验证；2）数据风险：提前收集整理承运商报价数据，构建模拟数据集，采用生成式方法扩充测试数据；3）协作风险：制定详细的接口规范文档，每日进行进度同步，预留缓冲时间用于模型调优。

软件开发综合实训需求分析说明书

项目名称： [同项目计划书]

文档版本： V1.0

撰写团队： [团队名称]

撰写日期： 年 月 日

- 引言

  - 编写目的

- 本文档旨在明确运输方案比价与优化智能体项目的详细需求，为项目开发提供明确的需求基准，用于指导系统设计、开发、测试和验收。文档涵盖赛题解读、功能需求、非功能需求、原型设计、技术可行性分析及评测方案。

  - 项目背景

- 在物流运输行业中，企业面临承运商报价分散、比价流程繁琐、人工核算运费效率低下等问题。本项目旨在开发基于大模型的智能比价系统，通过AI技术实现运输方案的自动匹配、费用核算和智能推荐，帮助企业降低物流成本、提升决策效率。

- 赛题深度解读 (对应PPT: 精读赛题文档)

  - 原始赛题描述：开发一款智能体，可根据用户输入的订单信息，自动匹配承运商的运输报价，完成运费核算、多方案比价，最终推荐符合要求的最优运输方案。核心功能包括：(1)订单信息录入（货物总重量、起运港代码、目的港代码、可选最大运输天数）；(2)承运商方案匹配（从费率表筛选匹配方案）；(3)运输成本计算（按计费规则核算）；(4)最优方案推荐（推荐满足时效要求的成本最低方案）。

  - 关键术语解释：

- 对赛题中专业术语进行解读：承运商-提供运输服务的物流公司（如V444_0至V444_9等9家）；运输报价-承运商针对特定路线和重量区间的定价规则，包含费率Rate和最低费用Min_Cost；运费核算-按公式Cost = max(Min_Cost, Rate * Weight)计算运输成本；起运港/目的港-运输的起点和终点（如PORT02至PORT11）；运输方式-包括空运(AIR)和陆运(GROUND)；服务级别-包括DTD(门到门)和DTP(门到港)；运输天数(TPT_Day_Count)-方案的预计运输时间。

  - 输入/输出格式明确化

输入：用户通过表单输入的订单信息，包括：货物总重量（必填，数值，单位kg）、起运港代码（必填，选择，PORT02-PORT11）、目的港代码（必填，目前为PORT09）、最大运输天数（可选，数值）。数据来源为用户手动输入。

输出：标准化格式的比价结果简报，包含：可用方案列表（承运商、运输方式、服务级别、运输天数、总成本）、推荐方案（成本最低且满足时效要求的方案）、费用明细（费率、最低费用、计算过程）。支持图形化界面展示。

  - 业务背景与价值分析

- 业务背景与价值分析：在真实物流场景中，企业每天需要处理大量运输订单，传统人工比价方式需要逐一查询9家承运商、10个起运港、多种重量区间的报价组合（本数据集包含1540条记录），效率极低。本系统通过自动化比价，可在秒级完成全量方案筛选和成本计算，帮助企业快速做出最优运输决策，降低物流成本。

- 需求分析

  - 用户角色分析

识别系统涉及的不同角色：1）物流管理人员-输入订单信息（重量、起运港、目的港、时效要求），查看比价结果，选择最优运输方案；2）系统管理员-维护承运商费率数据，管理系统配置。

  - 功能性需求

      - （1）FR1: 订单信息录入

描述：用户通过表单输入订单核心信息，包括货物总重量（必填）、起运港代码（必填，从PORT02-PORT11选择）、目的港代码（必填，PORT09）、最大运输天数（可选）。

输入：货物总重量（数值，kg）、起运港代码（选择，PORT02-PORT11）、目的港代码（选择，PORT09）、最大运输天数（可选，整数）。

处理过程：系统对输入进行格式校验和参数验证，确保重量为正数、港口代码有效，将参数标准化为结构化数据用于后续匹配。

输出：结构化的订单信息JSON对象，包含weight、orig_port、dest_port、max_days字段。

      - （2）FR2: 承运商方案匹配

（3）FR3: 运输成本计算
描述：对匹配到的承运商方案，按照行业计费规则计算总运输成本。计算公式：Cost = max(Min_Cost, Rate * Weight)。生成多方案对比表格。
输入：匹配的承运商方案列表、订单重量
处理过程：对每个方案应用计费公式，计算总成本，汇总生成对比表。
输出：包含各方案运输成本的对比表。

描述：对匹配到的承运商报价进行统一核算，生成多方案对比表格，包括运费、时效、服务评分等维度。

（4）FR4: 最优方案推荐
描述：根据用户设置的最大运输天数（如有），筛选满足时效要求的方案，从中推荐成本最低的方案作为最优运输方案。
输入：各方案成本对比表、最大运输天数（可选）
处理过程：过滤运输天数超过限制的方案，按成本排序，选择最低成本方案。
输出：推荐方案详情（承运商、运输方式、运输天数、总成本）及推荐理由。

  - 非功能性需求：

（1）性能需求：单条订单比价请求响应时间<5秒（基于1540条费率数据的筛选和计算），支持同时处理多个比价请求。

（2）可用性需求：界面友好，操作简单，表单输入有明确提示，比价结果以清晰的表格和图表展示，支持一键导出报告。

（3）准确性需求：方案匹配准确率100%（基于规则筛选），运费计算准确率100%（基于公式计算），推荐方案100%满足时效要求。

（4）安全性需求：用户输入数据本地处理，不上传至外部服务器（除大模型API调用外），敏感信息脱敏处理。

- 系统原型与交互设计

  - 信息架构图

- 系统主要页面包括：1）订单输入页-用户填写运输需求；2）比价结果页-展示各承运商报价对比表格和推荐方案；3）方案详情页-展示选定方案的详细信息和推荐理由；4）历史记录页-查看历史比价记录。

  - 低保真/高保真原型图

- （此处要求提供前端交互页面设计图）

- 关键界面原型说明：订单输入页包含起终点输入框、货物信息表单、时效要求选择；比价结果页以表格形式展示各方案的运费、时效、服务评分对比，突出显示推荐方案；支持点击查看详情和导出PDF报告。主要交互流程：填写订单→点击比价→查看结果→选择方案→导出报告。

- 技术可行性分析

  - AI能力匹配度分析

分析所选大模型（Qwen2.5-32B-Instruct）及计划采用的增强技术解决本赛题需求的可行性：本赛题的核心计算逻辑较为明确（基于费率表的筛选和公式计算），规则引擎可完全胜任。AI主要用于：1）理解用户自然语言输入；2）生成人性化的比价结果解读和推荐理由；3）处理边界情况的智能判断。Qwen2.5具有较强的中文理解能力，能够生成专业的物流分析报告。

  - 技术难点预判

预见可能的技术难点：1）费率表数据量较大（1540条），需要设计高效的查询和筛选算法；2）计费规则需要准确实现Cost = max(Min_Cost, Rate * Weight)公式；3）多种筛选条件（路线、重量区间、时效）的组合逻辑较复杂；4）标准化简报格式的设计和生成。

- 初步评测方案

  - 评测数据集

描述计划如何构建或获取用于第2周基线评测的数据集：1）基于提供的FreightRates.csv（1540条记录）作为承运商费率数据源；2）设计模拟订单测试集，覆盖不同起运港（PORT02-PORT11）、不同重量（轻货/重货）、不同时效要求的场景；3）构建评测集规模：至少30条测试用例，涵盖正常查询、无匹配方案、时效过滤等场景。

  - 评测指标

定义量化评估系统效果的指标：1）方案匹配准确率：筛选出的方案是否100%符合路线和重量区间要求；2）运费计算准确率：计算结果与人工核算的误差应为0；3）推荐方案准确率：推荐方案是否为满足时效要求的成本最低方案；4）响应时间：从输入完成到结果展示的耗时<5秒；5）系统稳定性：运行无崩溃。

修订历史

| 版本 | 日期 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-09 | 初稿 | 项目组 |